**  
ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

(п’ятдесят дев’ята сесія сьомого скликання)

**31 січня 2019 року № 1313**

**Про виконання «Програми соціально-економічного розвитку міста на 2018 рік» за 2018 рік**

Відповідно до п.22, ч.1, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядуванні в Україні», заслухавши інформацію про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Хорол за 2018 рік,

**міська рада вирішила:**

**1.**Інформацію про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Хорол за 2018 рік прийняти до відома (додається).

**2.**Виконавчому комітету міської ради продовжити виконання роботи для реалізації «Програми соціально-економічного розвитку міста Хорол на 2019 рік».

Міський голова С.М.Волошин

Додаток

до рішення 59 сесії Хорольської міської ради сьомого скликання від 31.01.2019 року №1313

**Звіт**

**про виконання «Програми соціально-економічного розвитку міста Хорол на 2018 рік» за 2018 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Зміст заходів** | **Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.)** | | | | | | **Фактичне виконання (тис. грн.)** | | | | | | | |
| Всього | Місцевий бюджет | Районний бюджет | Обласний бюджет | Державний бюджет | Інші джерела фінансування | І квартал | ІІ квартал | | ІІІ квартал | | | IV квартал | Всього за 2018 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |  | | | 11 |  |
| **ДОРОГИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць міста, корегування проектно-кошторисних документацій, перерахунок проектно-кошторисних документацій вулиць: Лермонтова, Лагодинська, Миргородська, Зубанівська, Садова, Василя Маковського, Сонячна, Ярмаркова, Кобища, провулок Родниковий, провулок Банний, Небесної Сотні, Київська, Василя Тютюнника (колишня Енгельса), провулок Глибокий, Степанівка | 180,0 | 180,0 |  |  |  |  |  |  | | 38,3 | |  | | 38,3 |
| 2 | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць: Лермонтова, Шевченка, Коцюбинського, Берегова, Українська, пров. Круглий, пров. Ламаний, Челюскінців, Лабівська, Петро-Павлівська, Сонячна, Небесної Сотні, І.Хмари, Полтавська, пров. Заливний, Суворова, Протічна, Степанівка, Колоскова, Затишна, Самойлівка, Сінна, туп. Леуцького, Садова, Мічуріна, Калинова, Кобища, Корольова, Юрченка, Космонавтів, Вишнева, Гагаріна, Незалежності, пров. Колективний, 8 Березня І тупік, Богдана Хмельницького, Крилова, Козацька, Вокзальна, Мукіївка, Кременчуцька, Боровиковського, Остапа Вишні, Ватутіна, Г.Сковороди, Дружби, Хорольська, Шовгениха, Степова, Мальовнича, Лубенська, пров.1Травня, Каштанова, Березова, Київська, Бибиківська, Привітна, Ярмаркова, Івана Хмари, Гоголя, провулок Шкільний, Партизанська, Лагодинська, Благовіщенська пров.Вишневий, Василя Тютюнника, Івана Франка, Лугова | 4950,0 | 4000,0 |  | 950,0 |  |  |  | 2725,6 | | 1274,4 | |  | | 4000,0 |
| 3 | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиці Лермонтова (ділянка від вул. Кременчуцька) в м. Хорол Хорольського району Полтавської області | 1400,0 | 1400,0 |  |  |  |  | 400,9 | 937,1 | |  | |  | | 1338,0 |
| 4 | Капітальний ремонт проїзної частини по провулку Родниковий в м. Хорол, Полтавської області | 1400,0 | 700,0 |  | 700,0 |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 5 | Капітальний ремонт проїзної частини провулку Банний ( від вулиці Михайла Полонського до провулку Фруктовий) в м. Хорол Полтавської області | 800,0 | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 6 | Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Лагодинська (від вул.Шевченка до вул. 1-Травня)м.Хорол Полтавської області | 1480,0 | 740,0 |  | 740,0 |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 7 | Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Зубанівська (від вул.8-Березня до вулиці Берегова) в м. Хорол Полтавської області | 1490,0 | 745,0 |  | 745,0 |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 8 | Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Миргородська в м. Хорол Полтавської області | 1490,0 | 745,0 |  | 745,0 |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 9 | Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Садова в м.Хорол Полтавської області | 800,0 | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 10 | Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Василя Маковського в м. Хорол Полтавської області | 1400,0 | 700,0 |  | 700,0 |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 11 | Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Сонячна в м. Хорол Полтавської області | 700,0 | 350,0 |  | 350,0 |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 12 | Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Ярмаркова в м. Хорол Полтавської області | 1490,0 | 745,0 |  | 745,0 |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 13 | Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Кобища в м. Хорол Полтавської області | 1490,0 | 745,0 |  | 745,0 |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 14 | Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Небесної Сотні від вулиці Івана Хмари | 1490,0 | 745,0 |  | 745,0 |  |  |  |  | |  | | 429,9 | | 429,9 |
| 15 | Придбання дорожніх знаків | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 16 | Придбання каменю бортового | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 17 | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини провулку Глибокий в м. Хорол Хорольського району Полтавської області | 1200,0 | 1200,0 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 18 | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Київська (від вулиці Кобища до вулиці Степанівка) у м. Хорол Хорольського району Полтавської області | 1400,0 | 1400,0 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 19 | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Київська (від мосту через річку Рудка до вулиці Лагодинська) у м. Хорол Хорольського району Полтавської області | 1400,0 | 1400,0 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 20 | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Степанівка у м. Хорол Хорольського району Полтавської області | 1400,0 | 1400,0 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| **ТРОТУАРИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисних документацій (корегування, перерахунок) по капітальному ремонту тротуарів вулиць міста: вул. Небесної Сотні, вул.Київська, вул.Воскресенська, вул.Лагодинська, вул. Миргородська, вул.1-Травня, вул.Незалежності, 8-Березня, Молодіжна, Вокзальна | 180,0 | 180,0 |  |  |  |  |  | |  | 39,2 | | 40,7 | | 79,9 |
| 2 | Капітальний ремонт тротуару по вулиці Незалежності в м. Хорол Полтавської області | 1490,0 | 745,0 |  |  | 745,0 |  |  | |  | 692,4 | | 496,6 | | 1189,0 |
| 3 | Капітальний ремонт тротуарів по вулиці Молодіжна в м. Хорол Полтавської області | 1480,0 | 740,0 |  |  | 740,0 |  |  | |  |  | |  | |  |
| 4 | Капітальний ремонт тротуарів по вулиці Воскресенська (від вул.Незалежності до вул. Лагодинська) в м. Хорол Полтавської області | 800,0 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  | |  |  | |  | |  |
| 5 | Капітальний ремонт тротуарів по вулиці 8-Березня ( по периметру міського сквера) в м. Хорол Полтавської області | 600,0 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | |  |  | |  | |  |
| 6 | Капітальний ремонт тротуарів по вулиці Київська ( від вул.1 Травня до вул.Кобища) в м. Хорол Полтавської області | 800,0 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  | |  |  | |  | |  |
| 7 | Капітальний ремонт тротуарів по вулиці 1 Травня в м. Хорол Полтавської області | 1300,0 | 650,0 |  |  | 650,0 |  |  | |  |  | |  | |  |
| 8 | Капітальний ремонт тротуарів по вулиці Миргородська в м. Хорол Полтавської області | 1490,0 | 745,0 |  |  | 745,0 |  |  | |  |  | |  | |  |
| 9 | Капітальний ремонт тротуарів по вулиці Лагодинська в м.Хорол Полтавської області | 1400,0 | 700,0 |  |  | 700,0 |  |  | |  |  | |  | |  |
| 10 | Капітальний ремонт тротуару по вулиці Вокзальна | 1200,0 | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  | |  |  | |  | |  |
| 11 | Поточний ремонт тротуарів міста | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| 12 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Небесної Сотні (від пров. Семенівський до вул. Котляревського) в м.Хорол Полтавської області | 1300,0 | 650,0 |  |  | 650,0 |  |  | |  |  | |  | |  |
| 13 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт тротуару у Дубовому гаю в м. Хорол Полтавської області | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  | |  |  | | 17,6 | | 17,6 |
| 14 | Капітальний ремонт покриття тротуарів та площ по вул.Небесна Сотня у місті Хорол Хорольського району Полтавської області | 1498,097 | 498,097 |  |  | 1000,0 |  |  | |  | 335,1 | | 782,2 | | 1117,3 |
| 15 | Капітальний ремонт пішохідної доріжки з проїздом в міському сквері (від вул.8 березня до вул.. Небесної Сотні) у місті Хорол Хорольського району Полтавської області | 787,109 | 287,109 |  |  | 500,0 |  |  | |  |  | |  | |  |
| **ВОДОПРОВІДНА МЕРЕЖА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисних документацій на реконструкцію та капітальний ремонт водопровідних мереж міста, корегування, перерахунок проектно-кошторисних документацій по вулицях: пров. Банний, вул.Незалежності, вул.Гоголя. | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | | 23,5 | 23,5 |
| 2 | Модернізація гідравлічної моделі системи централізованого водопостачання м. Хорол | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 3 | Реконструкція водопровідної мережі по пров. Банний в м. Хорол Полтавської області | 400,0 | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 4 | Реконструкція водопровідної мережі по вул. Незалежності в м. Хорол Полтавської області | 600,0 | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 5 | Реконструкція водопровідної мережі по вул. Гоголя в м. Хорол Полтавської області | 400,0 | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 6 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію автоматичної системи управління на центральному водогоні в м. Хорол | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 7 | Реконструкція автоматичної системи управління на центральному водогоні в м. Хорол | 1200,0 | 600,0 |  | 600,0 |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 8 | Виготовлення проектної документації на експлуатацію Хорольського родовища прісних вод, проведення комплексу робіт з геологічного вивчення | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |  | |  | | 132,3 | | 63,3 | 195,6 |
| 9 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво свердловини на центральному водогоні по вул. Небесної Сотні, 102 | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 10 | Будівництво свердловини на центральному водогоні по вул. Небесної Сотні, 102 | 1200,0 | 600,0 |  | 600,0 |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 11 | Придбання артезіанських насосних агрегатів | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  | |  | | 59,8 | |  | 59,8 |
| **ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію (модернізацію) та капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулицях: Лермонтова, Боровиковського, Сковороди, Миргородська, Дружби, Глибокодолинська, Остапа Вишні та біля пам`ятника «37 тисяч жертв фашизму» | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 2 | Виконання робіт по будівництву, реконструкції (модернізації) та капітальному ремонту мереж вуличного освітлення міста по вулицям: Лермонтова, Боровиковського, Г.Сковороди, Миргородська, Дружби, Глибокодолинська, Космонавтів, Українська, Остапа Вишні та біля пам`ятника «37 тисяч жертв фашизму» | 700,0 | 700,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 3 | Придбання обладнання для ремонту вуличного освітлення | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 4 | Обслуговування світлофорних об’єктів | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 5 | Придбання ламп для вуличного освітлення міста | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| **МІСЬКІ ПРОГРАМИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Програма підтримки та розвитку Хорольського районного радіомовлення на 2017-2019 роки | 102,0 | 102,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 2 | Програма розвитку комунальної організації «Трудовий архів Хорольської міської ради на 2018-2019 роки» | 147,5 | 147,5 |  |  |  |  | 29,3 | | 25,4 | | 33,6 | | 34,32 | 122,62 |
| 3 | Програма «Охорона здоров’я міста Хорол на 2016-2019 роки» | 518,0 | 518,0 |  |  |  |  | 340,4 | |  | | 74,0 | | 58,9 | 473,3 |
| 4 | Програма облаштування дитячих майданчиків на території міста Хорол на 2018 рік | 651,5 | 651,5 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 5 | Міська Програма «Турбота» на 2018 рік | 1003,2 | 1003,2 |  |  |  |  | 213,3 | | 220,2 | | 71,6 | | 921,6 | 1426,7 |
| 6 | Програма проведення масових заходів Хорольської міської ради на 2018-2019 рік | 491,5 | 491,5 |  |  |  |  | 35,3 | | 98,2 | | 192,8 | | 165,2 | 491,5 |
| 7 | Програма підтримки розвитку ветеранської діяльності в місті на 2018-2019 роки | 32,0 | 25,0 |  |  |  | 7,0 | 8,0 | | 1,5 | | 0,3 | | 22,2 | 32,0 |
| 8 | Програма розвитку фізичної культури і спорту міста Хорол на 2018 рік | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  | 31,0 | | 76,0 | | 79,7 | | 47,0 | 233,7 |
| 9 | Програма підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2017 – 2018 роки | 190,0 | 190,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 10 | Програма ліквідації амброзії та інших карантинних рослин на території міста Хорол на 2014 – 2018 роки | 43,5 | 43,5 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 11 | Екологічна програма міста Хорол на 2016 – 2019 роки | 6577,75 | 6577,75 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 12 | Програма поводження з твердими побутовими відходами в м. Хорол на 2017 – 2021 роки | 10044,04 | 6922,02 |  | 3122,02 |  |  |  | |  | |  | | 50,0 | 50,0 |
| 13 | Програма зайнятості населення м. Хорола на 2018 рік | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 14 | Програма ремонту, реконструкції та розвитку каналізаційної мережі в м. Хорол на 2018-2019 роки | 1040,0 | 1040,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 15 | Програма «Сприяння організації цивільного захисту населення, пожежної безпеки та охорони громадського порядку в місті Хорол на 2018-2019 роки» | 45,0 | 45,0 |  |  |  |  | 15,0 | |  | |  | |  | 15,0 |
| **БЛАГОУСТРІЙ ТА ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Фінансування робіт по благоустрою міста | 5103,0 | 5103,0 |  |  |  |  | 936,0 | | 1118,4 | | 1299,5 | | 1749,1 | 5103,0 |
| 1.1 | Встановлення частини огорожі на центральному кладовищі міста | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | | 70,0 | 70,0 |
| 1.2 | Поточний ремонт пам’ятників | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | | 40,0 | 40,0 |
| 1.3 | Придбання солі для виготовлення протиожеледної суміші | 170,0 | 170,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Придбання комунальної техніки:   * Автопідіймач телескопічний; * Міні-трактор з навісним обладнанням; * Сортувальна станція | 5400,0 | 3800,0 |  | 1600,0 |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 3 | Придбання спеціалізованої дорожньої навісної роторної косарки марки КРВ-2,1 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 4 | Снігоприбиральна техніка | 55,0 | 55,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | | 54,9 | 54,9 |
| **БЮДЖЕТ УЧАСТІ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкція дорожнього покриття вулиць Чигринівка, Кирстівка, Степанівка, провулки Північний, Польовий, Бригадний з елементами благоустрою | 140,0 | 140,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт під’їзду до п’яти багатоквартирних житлових будинків зі сторони вул. Незалежності | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 3 | Капітальний ремонт під’їзду до п’яти багатоквартирних житлових будинків зі сторони вулиці Незалежності | 79,0 | 79,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 4 | Вуличне освітлення на сонячних батареях по вулиці Українській ( від буд.№1 до буд.№24) | 79,920 | 79,920 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| **ІНШІ ЗАХОДИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації для реставрації пам’ятників «Вічний вогонь» (по вул.Небесної Сотні) та «Загиблим воїнам» (на розі вулиць Воскресенська та Небесної Сотні) та встановлення пам’ятного знаку «Незалежна Україна» | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі міської ради по вулиці Незалежності, 37 в м. Хорол Полтавської області | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 3 | Реконструкція будівлі міської ради по вулиці Незалежності, 37 в м. Хорол Полтавської області | 1480,0 | 1480,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 4 | Будівництво фонтану в міському сквері в м. Хорол Полтавської області | 1495,0 | 1495,0 |  |  |  |  | 417,5 | | 183,5 | | 546,0 | | 343,0 | 1490,0 |
| 5 | Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності на території міста | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  | |  | | 15,2 | |  | 15,2 |
| 6 | Плата за видачу сертифікатів, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 7 | Розробка генерального плану м. Хорол Полтавської області | 1300,0 | 650,0 |  | 650,0 |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 8 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію одноповерхової багатокімнатної житлової будівлі по вул. Молодіжна,4 корпус 2 м. Хорол | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 9 | Виготовлення технічної документації на безхазяйне майно | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 10 | Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж м. Хорол в натурі ( на місцевості) | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 11 | Розробка проектно-кошторисних документацій на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт павільйонів ДНЗ «Яблунька», «Малятко» та «Веселка» | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 12 | Розробка проектно-кошторисної документації на підключення до електромережі житлового будинку по вул.Вокзальна 1-а в м. Хорол | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 13 | Проведення експертизи робочого проекту «Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям в м. Хорол Полтавської області» та проведення будівельних робіт | 1500,0 | 720,0 |  |  | 780,0 |  |  | |  | | 4,2 | | 1495,2 | 1499,4 |
| 14 | Придбання програмного забезпечення для роботи міської ради | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 15 | Придбання вимірювальних приладів для міської ради | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 16 | Виготовлення проектно-кошторисних документацій на облаштування антивандальних спортивних майданчиків на території міста Хорол | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 17 | Облаштування антивандальних спортивних майданчиків на території міста Хорол | 540,0 | 270,0 |  | 270,0 |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 18 | Виготовлення проектно-кошторисних документацій на капітальний ремонт внутрішньо-квартальної проїзної дороги житлових будинків  - по вулиці Молодіжна, № 9 корп.1, № 9 корп. 2, № 11;  - по вулиці Незалежності, № 72, № 74, № 74-а;  - по вулиці Незалежності, № 29, № 27, № 25, № 23, № 21-б | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 19 | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної проїзної дороги житлових будинків по вулиці Молодіжна, № 9 корп.1, № 9 корп. 2, № 11 в м. Хорол Полтавської області | 1200,0 | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 20 | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної проїзної дороги житлових будинків по вулиці Незалежності, № 72, № 74, № 74-а в м. Хорол Полтавської області | 1000,0 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 21 | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної проїзної дороги житлових будинків по вулиці Незалежності, № 29, № 27, № 25, № 23, № 21-б в м. Хорол Полтавської області | 1000,0 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 22 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на облаштування Зубанівської криниці та благоустрою території по вул. Берегова в м.Хорол Полтавської області | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 23 | Проведення робіт по облаштуванню Зубанівської криниці | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 24 | Придбання звукового обладнання для проведення масових заходів в місті | 195,0 | 195,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 25 | Проведення технічного обстеження мостових споруд міста | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 26 | Стерилізація безпритульних тварин | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | | 29,9 | 29,9 |
| 27 | Придбання бутового каменю | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | | 7,3 | 7,3 |
| 28 | Виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок по вулицях Небесної Сотні, 54 та 1 Травня, 3 в місті Хорол Полтавської області | 7,3 | 7,3 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 29 | Облаштування автобусних зупинок | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  | | 70,0 | | 280,0 | |  | 350,0 |
| 30 | Придбання кондиціонерів для встановлення в приміщенні міської ради | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  | |  | | 58,9 | |  | 58,9 |
| 31 | Виготовлення проектно-кошторисної документації «Розчистка та покращення екологічного стану ділянок річки Рудка в межах м. Хорол» | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  | |  | | 68,3 | | 21,7 | 90,0 |
| 32 | Придбання каналізаційних люків та плит перекриття | 110,0 | 110,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 33 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт внутрішньої електромережі міської ради по вул.Незалежності, 37 в м.Хорол Полтавської області | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 34 | Проведення інженерно-геодезичних та інженерно-біологічних вишукувань щодо проведення реконструкції утримуючої підпірної споруди зсувонебезпечної території на провулку Глибокий в м.Хорол Полтавської області | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | | 79,9 | 79,9 |
| 35 | Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція утримуючої підпірної споруди зсувонебезпечної території на провулку Глибокий в м.Хорол Полтавської області | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 36 | Реконструкція утримуючої підпірної споруди зсувонебезпечної території на провулку Глибокий в м.Хорол Полтавської області | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 37 | Встановлення комерційних вузлів обліку природного газу в закладах дошкільної освіти | 180,0 | 180,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | **ВСЬОГО:** | **91865,416** | **66541,396** | **-** | **15507,02** | **9810,0** | **7,0** | **2426,7** | | **5455,9** | | **5295,6** | | **7144,02** | **20322,22** |

Секретар міської ради В.М.Керекелиця