****

**ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

шістдесят четверта сесія восьмого скликання

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

20 грудня 2024 року №

Про затвердження Програми водозабезпечення Хорольської міської територіальної громади на 2025-2027 роки

У відповідності до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Програму водозабезпечення Хорольської міської територіальної громади на 2025-2027 роки» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Місніченка В.О.

Міський голова Сергій ВОЛОШИН

Додаток 1

до рішення шістдесят четвертої сесії

Хорольської міської ради 8 скликання

від 20.12.2024 року №

**ПРОГРАМА**

**водозабезпечення**

**Хорольської міської територіальної громади на 2025-2027 роки**

**Хорол - 2024**

**Паспорт**

**Програми водозабезпечення Хорольської міської територіальної громади на 2025-2027 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Хорольської міської ради, депутати Хорольської міської ради |
| 2 | Розробник Програми | Виконавчий комітет Хорольської міської ради |
| 3 | Співрозробники Програми | виконавчий комітет Хорольської міської ради, КП «Комунсервіс»,  КП «Господар», КП «Добробут» |
| 4 | Відповідальні виконавці Програми | Виконавчий комітет Хорольської міської ради,  КП «Комунсервіс»,  КП «Господар»,  КП «Добробут» |
| 5 | Термін реалізації Програми | 2025-2027 роки |
| 6 | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Державний бюджет, обласний бюджет, міський бюджет, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, кошти інвесторів |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, (тис. грн.) | 7610,0 |

**ПРОГРАМА**

**водозабезпечення Хорольської міської територіальної громади  
 на 2025-2027 роки**

**Зміст**

1.Загальні положення Програми.

2.Мета та основні завдання Програми.

3.Заходи з реалізації Програми (додаток 1) та контроль за їх виконанням.

4.Механізм забезпечення Програми.

5.Очікувані результати впровадження Програми.

6.Фінансування Програми.

1. **Загальні положення**

Програма водозабезпечення Хорольської міської територіальної громади на 2025-2027 роки (далі – Програма) – це комплекс взаємопов’язаних та узгоджених в часі заходів: проектно-вишукувальних, організаційних, технологічних, технічних, фінансово-економічних, соціальних, тощо, спрямованих на розв’язання проблем сфери водопровідного господарства.

Сучасний стан водопровідного господарства на території громади потребує значного покращення та удосконалення.

Водопостачання громади забезпечує 8 свердловин (з них дві законсервовані), 4 каптажні колодязі. З діючих свердловин №1 (160 м), 4 (155 м), 7 (148 м) глибоководні з насосами ЄЦВ 8-25-150 та № 2,5,6 глибиною по 65 м з насосами ЄЦВ8-16-140. На водопровідних мережах міста розташовано 29 водорозбірних колонки, 26 пожежних гідрантів та 532 оглядових колодязя.

Надання послуг з централізованого водопостачання в місті здійснюється на підставі відповідних дозволів – Спеціального дозволу на користування надрами виданого Державною службою геології та надр України та Спеціального дозволу на водокористування, виданого Полтавською ОДА.

На балансі КП «Комунсервіс» знаходиться 25,7 км. водопровідної мережі, резервуари: другого підйому – 400 м³, водонапірні – 25 м³, 250 м³, 65 м³. Центральна мережа водопостачання прокладалася в 1951-1955рр, на протязі останніх років було частково замінено: по вулиці Небесної Сотні (від центрального водогону до будинку №61 по вул. Небесної Сотні) труба поліетиленова Ø 180 мм, 944 м.; по вул. 1 Травня (від перехрестя вул. Небесної Сотні до вул. Незалежності) труба поліетиленова Ø 75, 160 м. Повністю замінено мережу по вулицях 8 Березня, Воскресенська, Ярмаркова. Проведено реконструкцію водопровідних мереж по вулицях Михайла Полонського, Зубанівська, Лагодинська.

Загальна кількість реалізованої води за 2023 рік склала – 236,2 тис.м³, що на 13,9 тис.м³ більше в порівнянні з минулим роком, з них населенню міста – 193,7 тис.м³, бюджетним установам – 14,7 тис.м³. та іншим споживачам – 13,8 тис.м³. Втрати води складають 28,0 % , що відповідає допустимому відсотку втрат згідно затверджених розрахунків.  КП «Комунсервіс» ретельно стежить за якістю води. Кожного місяця згідно з графіком проводиться відбір проб питної води, як із свердловин так і з мереж водопостачання для санітарно-мікробіологічних досліджень. Кожна свердловина має паспорт радіаційної якості питної води (дослідження 1 раз на 3 роки). Щоквартально проводяться повний хімічний аналіз та аналіз вмісту мікрокомпонентів з кожної свердловини.

На водозаборі по вул. Юрченка питна вода не відповідає ДСанПіН 2.2.2-171-10 через підвищений вміст нітратів. Відповідно до Правил надання послуг з водопостачання вартість послуг зменшена на 20%. Для вирішення даного питання необхідно провести буріння двох свердловин.

Високий рівень зношеності споруд, розподільчих мереж, водозбірних резервуарів, амортизоване насосно-енергетичне обладнання призводять до частих аварій, втрат води і викликають дестабілізацію водозабезпечення населення міста.

Також постає необхідність в удосконалені гідравлічної моделі. Точна гідромодель дозволить контролювати та перевіряти правильність обраних рішень, що підвищить оперативність і доцільність, сприятиме економії часу, коштів та ресурсів.

20 травня 2024 року відбулася перевірка джерел зовнішнього протипожежного водопостачання у місті Хорол, про що були складені відповідні акти. Так, відповідна перевірка виявила наступні несправності джерел зовнішнього протипожежного водопостачання:

ПГ № 11 по вул. Шевченка, 30 (покажчик відсутній), зірваний шток.

ПГ № 15 по вул. 1 Травня, 3 (покажчик в наявності), зірвані грані штока.

ПГ № 17 по вул. Зубанівській, 6 (покажчик в наявності), гідрант розташований на глибині 1,20 метра, що унеможливлює приєднання до нього.

ПГ № 22 по вул. Лабівка, 3 (покажчик в наявності), ППВ не відкручується.

ПГ № 23 по вул. Ярмаркова, 5 (покажчик в наявності), ППВ не відкручується.

Для безперебійної роботи джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, для цілей пожежогасіння в місті Хорол потрібно закупити та встановити 5 ПГ, орієнтовна вартість обладнання – 100 тисяч гривень.

Що стосується проблемних питань по старостатах громади, то на території Андріївського старостату в селі Андріївка знаходиться свердловина та водогінна мережа системи водопостачання, в якому застаріле обладнання, що приводить до частих поривів самого водогону та потребує реконструкції, заміни труб водогону. Користується джерелом водогону Андріївська ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Андріївський дитячий садок, Андріївська амбулаторія ЗПСМ,   
СВК «Андріївський» та 60 домогосподарств.

По Новоаврамівському старостату знаходяться дві свердловини в с. Ковалі, до складу кожної входять 1 водна свердловина, водонапірна вежа та розподільча мережа, якими користуються приватний сектор, дитячий навчальний заклад, дитячий садок та амбулаторія.

По Штомпелівському старостату існує необхідність в розробці технологічного регламенту води, затвердженні межі зон санітарної охорони навколо водо джерела та отримати радіаційний паспорт якості води.

Потрібно вирішити питання щодо взяття на баланс безхозних свердловин по селах старостатів громади. В більшості випадків вони перебувають в занедбаному вигляді і потребують як косметичного ремонту так і ремонту/заміни мереж. Оскільки буріння нової свердловини вартує значного фінансового ресурсу, набагато доцільніше з економічної точки зори привести у відповідність вже існуючі свердловини до того часу, поки вони ще придатні до використання.

1. **Мета та основні завдання Програми**

Основною метою Програми є забезпечення реалізації заходів визначених програмою для забезпечення сталого, безперебійного та безаварійного функціонування водопровідного господарства і забезпечення надання якісних послуг з водозабезпечення населенню міста та громади, підприємствам та організаціям.

1. **Заходи з реалізації Програми та контроль за їх виконанням**

Реалізація заходів Програми здійснюється у відповідності з термінами, механізмами та обсягами фінансування, запланованими в додатку Програми. У випадку невиконання заходів Програми у заплановані терміни через відсутність фінансування або з інших причин до Програми вносяться зміни в установленому порядку.

Основні заходи програми:

- Виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва модульної ємності для зберігання питної води об'ємом 400м³ на центральному водогоні по вул. Небесної Сотні, 102 в м. Хорол Лубенського р-н., Полтавської області;

- Будівництво модульної ємності для зберігання питної води об'ємом 400м³ на центральному водогоні по вул. Небесної Сотні, 102 в м. Хорол Лубенського р-н., Полтавської області;

- Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції системи диспетчеризації насосної станції із заміною насосних агрегатів на центральному водогоні по вул. Небесної Сотні, 102 в м. Хорол Лубенського р-н., Полтавської області;

- Реконструкції системи диспетчеризації насосної станції із заміною насосних агрегатів на центральному водогоні по вул. Небесної Сотні, 102 в м. Хорол Лубенського р-н., Полтавської області;

- Виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва водонапірної вежі для зберігання питної води об'ємом 300м³ на центральному водогоні по вул. Небесної Сотні, 102 в м. Хорол Лубенського р-н., Полтавської області;

- Будівництво водонапірної вежі для зберігання питної води об'ємом 300м³ на центральному водогоні по вул. Небесної Сотні, 102 в м. Хорол Лубенського р-н., Полтавської області;

- Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту водопровідної мережі по вул. Незалежності, на ділянці від вул. Незалежності, 140 до перехрестя вул. Незалежності, 96 та вул. Гоголя, 9 в м. Хорол Лубенського р-н., Полтавської області;

- Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Незалежності, на ділянці від вул. Незалежності, 140 до перехрестя вул. Незалежності, 96 та вул. Гоголя, 9 довжина 856 м. діаметр 110 мм. оглядових колодязів 26 шт. в м. Хорол Лубенського р-н., Полтавської області;

- Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту водопровідної мережі по вул. Незалежності, на ділянці від перехрестя вул. Незалежності, 13 та Воскресенська,12 до вул. Незалежності, 3 в м. Хорол Лубенського р-н., Полтавської області;

- Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Незалежності, на ділянці від перехрестя вул. Незалежності, 13 та Воскресенська,12 до вул. Незалежності, 3 довжина 250 м. діаметр 63 мм. оглядових колодязів 9. в м. Хорол Лубенського р-н., Полтавської області;

- Капітальний ремонт законсервованої свердловини №3/1221 – РЕ глибиною 65 м. центральний водогін вул. Небесної Сотні, 102;

- Модернізація гідравлічної моделі системи централізованого водопостачання м. Хорол;

- Приведення у відповідність пожежних гідрантів у місті Хорол Хорольської міської територіальної громади та селах громади;

- Проведення робіт з попередження підтоплення вулиць міста та сел Хорольської міської територіальної громади;

- Вжиття заходів щодо взяття на баланс безхазяйних свердловин по селах старостатів Хорольської міської територіальної громади;

- Придбання загальнобудинкових лічильників води;

1. **Механізм забезпечення Програми**

Основними регуляторними законодавчими документами в сфері водопостачання, при розробці Програми водозабезпечення Хорольської міської територіальної громади на 2025-2027  роки, є Закон України “ Про місцеве самоврядування в Україні” та інші законодавчі акти України.

Виконання Програми відповідно до своїх повноважень на місцевому рівні забезпечує виконавчий комітет міської ради та КП «Комунсервіс»,   
КП «Господар», КП «Добробут». Фінансове забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, базується на залученні коштів:

- державного бюджету;

- бюджету області;

- місцевого бюджету;

- Державного фонду охорони навколишнього природного середовища;

- інвестиційних коштів.

1. **Очікувані результати впровадження Програми**

Виконання заходів Програми надасть змогу підвищення якості послуг та надійності роботи комплексу (водопровідного господарства), забезпечення населення міста в потребах водопостачання, а також відновлення експлуатаційних характеристик основних засобів (водопровідних мереж, артезіанських свердловин, водопровідних башт, та інше).

Перетворити сферу на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства.

1. **Орієнтовні обсяги фінансування Програми**

Виконання заходів Програми передбачає орієнтовну суму фінансування на 2025-2027 роки в розмірі 7610,0 тис. грн. за рахунок усіх джерел фінансування. Для реалізації програми передбачається залучення коштів державного бюджету, міського бюджету, обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, а також коштів інвесторів.

Секретар міської ради Юлія БОЙКО

Додаток 2

до рішення шістдесят четвертої сесії

Хорольської міської ради скликання

від 20.12.2024 року №

**ЗАХОДИ**

**з реалізації Програми водозабезпечення**

**Хорольської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перелік заходів Програми | Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн) | Обсяг робіт,  шт. | Строк виконання заходів та розподіл орієнтовного обсягу фінансування по роках (тис. грн.) | | | Джерела фінансування | Виконавці | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |  | |  | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | | 10 | | | |
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва модульної ємності для зберігання питної води об'ємом 400м³ на центральному водогоні по вул. Небесної Сотні, 102 в м. Хорол Лубенського р-н., Полтавської області | 150,0 | 1 | 150,0 |  |  | Міський бюджет | | Виконавчий комітет Хорольської міської ради, КП «Комунсервіс», | | | |
| 2 | Будівництво модульної ємності для зберігання питної води об'ємом 400м³ на центральному водогоні по вул. Небесної Сотні, 102 в м. Хорол Лубенського р-н., Полтавської області | 300,0 | 1 | 300,0 |  |  | Міський бюджет | | КП «Комунсервіс» | | | |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції системи диспетчеризації насосної станції із заміною насосних агрегатів на центральному водогоні по вул. Небесної Сотні, 102 в м. Хорол Лубенського р-н., Полтавської області | 150,0 |  | 150,0 |  |  | Міський бюджет | | КП «Комунсервіс» | | | |
| 4 | Реконструкції системи диспетчеризації насосної станції із заміною насосних агрегатів на центральному водогоні по вул. Небесної Сотні, 102 в м. Хорол Лубенського р-н., Полтавської області | 2000,0 | 2 | 1000,0 | 1000,0 |  | Міський бюджет | | | Міська рада, КП «Комунсервіс» |
| 5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва водонапірної вежі для зберігання питної води об'ємом 300 м³ на центральному водогоні по вул. Небесної Сотні, 102 в м. Хорол Лубенського р-н., Полтавської області | 150,0 | 1 | 150,0 |  |  | Міський бюджет | | | Міська рада,  КП «Комунсервіс» |
| 6 | Будівництво водонапірної вежі для зберігання питної води об'ємом 300м³ на центральному водогоні по вул. Небесної Сотні, 102 в м. Хорол Лубенського р-н., Полтавської області | 500,0 | 1 | 500,0 |  |  | Міський бюджет | | | Міська рада,  КП «Комунсервіс» |
| 7 | Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту водопровідної мережі по вул. Незалежності, на ділянці від вул. Незалежності, 140 до перехрестя вул. Незалежності, 96 та вул. Гоголя, 9 в м. Хорол Лубенського р-н., Полтавської області | 150,0 | 1 |  | 150,0 |  | Кошти державного, обласного, міського бюджету | | | Міська рада |
| 8 | Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Незалежності, на ділянці від вул. Незалежності, 140 до перехрестя вул. Незалежності, 96 та вул. Гоголя, 9 довжина 856 м. діаметр 110 мм. оглядових колодязів 26 шт. в м. Хорол Лубенського р-н., Полтавської області | 600,0 | 1 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Кошти державного, обласного, міського бюджету | | | Міська рада  КП «Комунсервіс» |
| 9 | Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту водопровідної мережі по вул. Незалежності, на ділянці від перехрестя вул. Незалежності, 13 та Воскресенська,12 до вул. Незалежності, 3 в м. Хорол Лубенського р-н., Полтавської області | 150,0 | 1 |  |  | 150,0 | Міський бюджет | | | Міська рада КП «Комунсервіс» |
| 10 | Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Незалежності, на ділянці від перехрестя вул. Незалежності, 13 та Воскресенська,12 до вул. Незалежності, 3 довжина 250 м. діаметр 63 мм. оглядових колодязів 9. в м. Хорол Лубенського р-н., Полтавської області | 700,0 | 1 | 350,0 | 350,0 |  | Кошти державного, обласного, міського бюджету | | | Міська рада, КП «Комунсервіс» |
| 11 | Капітальний ремонт законсервованої свердловини №3/1221 – РЕ глибиною 65 м. центральний водогін вул. Небесної Сотні, 102 | 650,0 | 1 |  | 650,0 |  | Міський бюджет | | | Міська рада КП «Комунсервіс» |
| 12 | Модернізація гідравлічної моделі системи централізованого водопостачання м. Хорол | 400,0 | 1 | 200,0 | 200,0 |  | Міський бюджет | | | Міська рада, КП «Комунсервіс» |
|  | - Приведення у відповідність пожежних гідрантів у місті Хорол Хорольської міської територіальної громади та селах громади | 100,0 | 1 | 100,0 |  |  | Кошти державного, обласного, міського бюджету | | | Міська рада, КП «Комунсервіс» |
| 13 | Придбання загальнобудинкових лічильників води | 300,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Міський бюджет | | | Міська рада, КП «Комунсервіс» |
| 20 | Виготовлення проєктів технічних паспортів на будівництво артезіанських свердловин для водопостачання господарсько-питних потреб населення села Штомпелівка Хорольської міської територіальної громади Лубенського району  Полтавської області | 80,0 | 2 | 40,0 | 40,0 |  | Міський бюджет | | | Міська рада, КП «Комунсервіс» |
| 21 | Виготовлення проєктів будівництва вуличної мережі водопостачання в селі Штомпелівка Хорольської міської територіальної громади Лубенського району | 150,0 | 1 | 0 | 150,0 |  | Міський бюджет | | | Міська рада, КП «Комунсервіс» |
| 23 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на ремонт водопровідної мережі в селі Вишняки Хорольської міської територіальної громади Лубенського району. Капітальний ремонт водопровідної мережі в селі Вишняки Хорольської міської територіальної громади Лубенського району | 600,0 | 2 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Міський бюджет | | | Міська рада, КП «Комунсервіс» |
| 24 | Виготовлення проєктів технічних паспортів на будівництво артезіанських свердловин для водопостачання господарсько-питних потреб населення села Ковалі Хорольської міської територіальної громади Лубенського району  Полтавської області | 80,0 | 2 | 40,0 | 40,0 |  | Міський бюджет | | | Міська рада, КП «Комунсервіс» |
| 25 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на ремонт водопровідної мережі в селі Вишняки Хорольської міської територіальної громади Лубенського району. Капітальний ремонт водопровідної мережі в селі Андріївка Хорольської міської територіальної громади Лубенського району | 400,0 | 2 | 150,0 | 250,0 |  | Міський бюджет | | | Міська рада, КП «Комунсервіс» |
| х | Всього: | 7610,00 | - | 3630,0 | 3330,0 | 650,0 | - | | | - |

Секретар міської ради Юлія БОЙКО