Україна

Полтавська область

Хорольська міська рада

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

26.03.2013 р.									№ 72

Про заходи виконавчого комітету

по проведенню двомісячника чистоти

і санітарного стану, озеленення

і благоустрою міста

Відповідно до пп. 7 п. а) ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію заступника міського голови Чишка М.М., виконавчий комітет міської ради вирішив:

- Заходи виконавчого комітету по проведенню двомісячника чистоти і санітарного стану, озеленення і благоустрою міста затвердити. Додається.

- Контроль за виконанням заходів покласти на заступника міського голови Чишка М.М.

Міський голова							І.В.Свириденко

Додаток до рішення

виконавчого комітету

міської ради № 72 від 26.03.2013 р.

ЗАХОДИ

виконавчого комітету міської ради по проведенню двомісячника чистоти

і санітарного стану, озеленення і благоустрою міста Хорол

з 01.04. до 01.06.2013 року

| № з/п | Зміст заходів | Виконавець | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скласти перелік підприємств, установ, організацій, фізичних та юридичних осіб, які прийматимуть участь у проведенні двомісячника | Виконавчий апарат міської ради | До 01.04. |
| 2. | Визначення і закріплення території за підприємствами, установами та організаціями | Виконавчий апарат міської ради | До 01.04. |
| 3. | Визначення місць висадження саджанців дерев та кущів на території міста | КП «Комунсервіс» | До 01.04. |
| 4. | Замовлення і закупівля саджанців дерев та кущів | КП «Комунсервіс» | До 05.04. |
| 5. | Висадження саджанців дерев та кущів | КП «Комунсервіс», підприємства та організації, фізичні особи | Квітень |
| 6. | Впорядкування місць поховань та пам’ятників загиблим воїнам | КП «Комунсервіс» | До 01.05. |
| 7. | Провести роботи по впорядкуванню міських кладовищ | КП «Комунсервіс», мешканці міста | До 05.05. |
| 8. | Встановити контроль за проведенням щотижневого санітарного дня у місті | Захарова Т.В. КП «Комунсервіс» | Кожного четверга |
| 9. | Організувати і провести загальноміський суботник | Чишко М.М. Захарова Т.В. Вишневський О.Д. | 20.04. |
| 10. | Спланувати розміщення клумб на території міста | КП «Комунсервіс» | До 01.04. |
| 11. | Провести розбивку та підготовку клумб до висадки квітів | КП «Комунсервіс» | До 15.04. |
| 12. | Провести висадку квітів на квітниках | КП «Комунсервіс», приватні підприємці | До 15.05. |
| 13. | Провести очистку бордюр дорожнього покриття | КП «Комунсервіс» | До 15.04. |
| 14. | Провести побілку бордюр дорожнього покриття | КП «Комунсервіс» | До 01.05. |
| 15. | Провести побілку дерев | КП «Комунсервіс», приватні підприємці | До 20.04. |
| 16. | Складання актів дефектів дорожнього покриття вулиць міста | Лубенська ДЕД | До 15.04. |
| 17. | Проведення робіт по поточному і капітальному ремонту дорожнього покриття вулиць міста | Лубенська ДЕД, КП «Комунсервіс» | З 01.04. по 01.06. |
| 18. | Провести ремонтні роботи обладнання на дитячих майданчиках міста | КП «Комунсервіс» | До 01.06. |
| 19. | Систематично проводити санітарну очистку вулиць міста | КП «Комунсервіс» | Постійно |
| 20. | Ліквідувати три стихійні сміттєзвалища | КП «Комунсервіс» | До 01.06. |
| 21. | Керівникам підприємств, установ та організацій, приватним підприємцям встановити при вході у приміщення урни для сміття | Інспекція з благоустрою | До 01.05. |