Додаток

до рішення виконавчого комітету Хорольської міської ради

від 19.08.2025 №315

ЗВІТ

Про виконання Програми соціального і економічного розвитку Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки за І півріччя 2025 року

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Зміст заходів | Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Всього | Бюджет територіальної громади | | | Обласний бюджет | | | Державний бюджет | | | Районний бюджет | | | | Інші джерела фінансування | | | За І півріччя 2025 року | |
| 2025-2027 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| І. ДОРОГИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття вулиць, провулків, тупиків населених пунктів Хорольської міської територіальної громади:  1.1. поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття вулиць міста Хорола: Берегова, Березова, Бибиківська, Івана Богуна, Боровиковського, Колоскова, Данила Апостола, Виноградна, Вишнева, Вокзальна, Лагодинська, Леоніда Каденюка, Героїв української авіації, Глибокодолинська Гоголя, Миру, Грушевського, Петро-Павлівська, Дружби, Василя Тютюнника, Заводська, Залізнична, Захоролля, Заяр’я, Зелена, Вячеслава Чорновола, Каштанова, Київська, Кирстівка, Покровська, Модеста Димського, Михайла Полонського, Корольова, Катерини Антонович, Котляревського, Козацька, Коцюбинського, Дмитра Білогуба, Кременчуцька, Володимира Мономаха, Благовіщенська, Хорольської сотні, Небесної Сотні, Ботанічна, Лесі Українки, Леуцького, Лісова, Сергія Дядюші, Лубенська, Лугова, Незалежності, Привітна, Євграфа Дюкова, Молодіжна, Мукіївка, Набережна, Володимира Данилейко, Нова, Остапа Вишні, Панаса Келеберди, Панаса Мирного, Івана Мазепи, Зубанівська, Василя Маковського, Піски, Полтавська, Квітнева, Протічна, Шимківка, Тереньківська, Воскресенська, Різдвяна, Садова, Самойлівка, Затишна, Сінна, Сковороди, Сонячна, Лабівка, Степанівка, Степова, Олександра Шульги, Танкістів, Миколи Устимовича, Українська, Івана Франка, Миргородська, Івана Хмари, Богдана Хмельницького, Хорольська, Калинова, Івана Костюка, Ярмаркова, Чехова, Чигринівка, Григорія Кандиби, Шовгениха, Шевченка, Мальовнича, Юрченка, Яблунева, 8 Березня, Соборності;  1.2.поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття провулків: Банний, Бригадний, Будівельний, Веселий, Вишневий, Гірський, Глибокий, Київський, Заливний, Польовий, Колективний, Короткий, Космонавтів, Криничний, Круглий, Ламаний, Мирний, Новоселів, Перемоги, Північний, Підгірний, Рівний, Робітничий, Родниковий, Семенівський, Складський, Фруктовий, Хлібний, Шовковий, Шкільний, Олексія Угніча;  1.3. поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття тупиків: Петро-Павлівський, Кленовий, Ботанічний, Леуцького, Лабівський, Тереньківський, 8 Березня.  1.4. Андріївський старостинський округ (с. Козубівка - вул. Коцюбинського; Козака Козуба; с. Андріївка – вул. Степова).  1.5. Покровобагачанський старостинський округ (с. Покровська Багачка – вул. Григорія Малинки, Берегова; с. Єрківці – вул. Набережна; с. Березняки – вул. Шевченка).  1.6. Новоаврамівський старостинський округ (с. Новоаврамівка – вул. Садова, Польова, Зарудянська, Гоголя, 8 Березня, Свято-Вознесенська, Берегова, Шкільна; с. Ковалі – вул. Берегова, с. Грушине – вул. Вишнева, с. Мала Попівка – вул. Петлюрівська, с. Попівка – вул. Олександра Шульгина, Миру, Калинова)  1.7. Староаврамівський старостинський округ (с. Бутівці – вул. Шевченка, с. Глибока Долина – вул. Глибокодолинська, с. Пристань – вул. Євгена Маланюка);  1.8. Вишняківський старостинський округ (с. Вишняки – вул. П’ятихатки, Зарубка; с. Вербине – вул. Миру; с. Костюки - вул. Степова)  1.9. Вишневий старостинський округ с. Хвощівка -Петракіївка (центральна дорога); с. Садове – вул. Василя Тютюнника; с. Вишневе – вул. Вокзальна; с. Єньки - вул. Вишнева, . Перемоги)  1.10. Клепачівський старостинський округ (с. Новачиха – вул. Садова, Фруктова, Сонячна; с. Шишаки –вул, 8 Березня, Котляревського, Лесі Українки, пров. Івана Франка; с. Клепачі – вул. Дружби, Мальовнича, Садова, Сонячна, Стадіонна, Лесі Українки; с. Вергуни – вул. Козацька, Рибальська, Шкільна).  1.11. Штомпелівський старостинський округ (с. Штомпелівка – вул. Нова, Зелена, Молодіжна, Польова, Новоселиця, Тиха, пров. Веселий; с. Ковтуни – вул. Ромоданівська; с. Бочки – вул. Сонячна; с. Наталівка – вул. Центральна, Протічна; с. Лісянщина – вул. Нова, Лісна, Заводська; с. Ставки – вул. Яблунева, Ставкова, Степова).  1.12. Ялосовецький старостинський округ (с. Ялосовецьке – вул. Центральна, Юрія Кондратюка, Садова; с. Орликівщина – вул. Центральна, Вишнева; с. Лагодівка – вул. Шевченка, Степова;  с. Новоіванівка - вул. Центральна; с. Кривці – вул. Гурова; с. Бригадирівка - вул. Молодіжна, Шкільна, Миру, Шевченка)  1.13. Мусіївський старостинський округ (с. Хильківка – вул. Шевченка, Грушевського, Куща, Український повстанців; с. Мусіївка – вул. Лісна, Молодіжна; с. Лазьки – вул. Озерна) | 7029,641 | 945,725 | 2799,175 | 3284,741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  | 1.14 Передача міжбюджетних трансфертів на поточний (ямковий) ремонт доріг місцевого значення загального користування: | 10500,0 | 10500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 3745,725 | |
| м.Хорол - с.Мусіївка | 6650,0 | 6650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| с.Кривці | 870,0 | 870,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| с.Бригадирівка | 870,0 | 870,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| м.Хорол - с.Вишняки | 840,0 | 840,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| с.Староаврамівка-  с.Шишаки-  с.Іващенки | 1070,0 | 1070,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| с.Вишневе | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| с.Ставки-с.Коломійцеве Озеро | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | Розробка проєктно-кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт проїзної частини по вул. Миргородська, в м.Хорол Лубенського району Полтавської області | 140,0 | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 3 | Розробка проєктно-кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт проїзної частини по вул. Київська, в м.Хорол, Лубенського району Полтавської області | 140,0 | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| ІІ. ТРОТУАРИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Розробка проєктно-кошторисної документації та експертизи по об'єкту влаштування тротуару по вул. Івана Хмари в м.Хорол Лубенського району Полтавської області | 74,0 | 74,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 2 | Розробка проєктно-кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт тротуарів по вул. Миргородська в м.Хорол Лубенського району Полтавської області | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 3 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Івана Хмари в м. Хорол Лубенського району Полтавської області | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| ІІІ. ІНШІ ЗАХОДИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Розробка проєктно-кошторисної документації та експертизи до об'єкту «Благоустрій Алеї Слави» по вул. Небесної Сотні в м.Хорол Лубенського району Полтавської області | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 2 | Капітальний ремонт «Диспетчеризація – керування вуличним освітленням в м.Хорол» (в частині заміни вузлів обліку) | 1263,697 | 1263,697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 3 | Розробка проєктно -кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт «Диспетчеризація – керування вуличним освітленням в частині заміни вузлів обліку в Андріївському, Покровськобагачанському, Вишневому, Мусіївському, Штомпелівському старостинських округах Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області» | 180,0 | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 4 | Розробка проєктно -кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт «Диспетчеризація – керування вуличним освітленням в частині заміни вузлів обліку в Вишняківському, Новоаврамівському. Клепачівському, Староаврамівському, Ялосовецькому старостинських округах Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області» | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 5 | Розробка проєктно-кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт громадського будинку (двохповерховий малосімейний гуртожиток) за адресою: вул. Небесної Сотні, 104/1 в м. Хорол Лубенського району Полтавської області | 918,0 | 918,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 6 | Розробка проєктно-кошторисної документації та експертизи по об'єкту: «Реконструкція вводів зовнішніх інженерних мереж водопостачання у будинки з оснащенням вузлами комерційного обліку послуг з централізованого водопостачання в м.Хорол, Полтавської області» | 99,864 | 99,864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 7 | Послуги з обстеження та розробки зведеного кошторису для робіт по поточному (ямковому) ремонту проїзної частини по вул.Гоголя на ділянці від вул. Михайла Полонського в м.Хорол Лубенського району Полтавської області | 43,0 | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 8 | Капітальний ремонт фасаду та облаштування вимощення адміністративного приміщення Хорольської міської ради за адресою: вул.Соборності, 4 в м.Хорол Лубенського району Полтавської області | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 9 | Розробка проєктно-кошторисної документації та експертизи на «Капітальний ремонт підвальних приміщень, які планується до використання для укриття населення (найпростіше укриття) по вул.Шевченка, 10 А в с.Вишняки Лубенського району Полтавської області» | 98,0 | 98,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 10 | Встановлення двох громадських вбиралень (центр міста, Ботанічний сад) м. Хорол Лубенського району Полтавської області | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 11 | Встановлення бетонної огорожі для розширення Алеї Слави на центральному кладовищі м.Хорол | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 240,0 | |
| 12 | Щебеніння проїзної частини по вул. Остапа Вишні в м.Хорол Лубенського району Полтавської області | 140,0 | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 13 | Придбання двох твердопаливних котлів ALTEP DUO Plus (62кВт) | 191,8 | 191,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 14 | Придбання твердопаливного котла ALTEP DUO Plus (25 кВт) | 53,9 | 53,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| ІV. ПРИДБАННЯ ТЕХНІКИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Автопідйомник ричажно-телескопічний з висотою підйому 24,5 метрів | 5690,0 | 5690,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 2 | Трактор (дві одиниці) | 3400,0 | 3400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 3 | Автомобіль ритуальний (катафалк) | 2585,0 | 2585,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 4 | Мікроавтобус  (дві одиниці) | 6000,0 | 6000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 5 | Асенізаційна машина | 2710,0 | 2710,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 6 | Мульчер та захисне обладнання до міні – навантажувача BOBCAT S 630 | 3340,0 | 3340,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| V. ПРОГРАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Програма «Опікуємося освітою» Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки | 18121,056 | 7569,936 | 504,97 | 512,47 |  |  |  | 9533,68 |  |  |  |  | |  |  |  |  | 2632,43 | |
| 2 | Комплексна Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки | 1788,0 | 903,0 | 445,0 | 440,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 352,638 | |
| 3 | Програма розвитку Комунальної організації «Трудовий архів» Хорольської міської ради на 2025-2027 роки | 3192,13 | 1030,13 | 1080,0 | 1082,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 458,588 | |
| 4 | Програма соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки | 2661,221 | 1175,739 | 688,743 | 708,739 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 25,0 | 29,0 | 34,0 | 0 | |
| 5 | Програма «Турбота» Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки | 32459,692 | 12473,98 | 9798,98 | 9886,632 | 300,1 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 6370,0 | |
| 6 | Комплексна Програма підготовки молоді до військової служби та призову до лав ЗСУ Першого відділу Лубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2025-2027 роки | 1135,05 | 378,35 | 378,35 | 378,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 7 | Програма підтримки Відокремленого підрозділу Організації ветеранів України у Хорольській міській територіальній громаді Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки | 858,4 | 269,0 | 291,9 | 297,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 117,3 | |
| 8 | Програма розвитку та підтримки пожежної безпеки, цивільного захисту, розвитку інфраструктури безпеки на території Хорольської міської територіальної громади Лубенського району Полтавської області на 2021-2025 роки | 1646,0 | 1646,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 47,1 | |
| 9 | Програма зайнятості населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки | 714,0 | 234,0 | 240,0 | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 84,812 | |
| 10 | Програма оздоровлення та відпочинку дітей Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки | 1997,10 | 665,70 | 665,70 | 665,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 322,59 | |
| 11 | Програма розвитку фізичної культури і спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки | 3002,34 | 925,78 | 1000,78 | 1075,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 12 | Комплексна Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Хорольської міської лікарні» Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки | 36984,511 | 13122,811 | 11110,0 | 11221,1 |  |  |  | 1530,6 |  |  |  |  | |  |  |  |  | 4328,498 | |
| 13 | Комплексна Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Хорольський центр медико-санітарної допомоги» Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 38459325) на 2025-2027 роки | 23949,146 | 8485,098 | 7691,624 | 7772,424 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 4110,1 | |
| 14 | Програма покращення благоустрою старостинських округів Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки для КП «Добробут» | 16059,53 | 5300,0 | 5353,0 | 5406,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 2548,0 | |
| 15 | Програма покращення благоустрою старостинських округів Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки для КП «Господар» | 16059,53 | 5300,0 | 5353,0 | 5406,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 2455,3 | |
| 16 | Програма покращення благоустрою міста Хорол Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки для КП «Комунсервіс» | 42421,4 | 14000,0 | 14140,0 | 14281,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 6675,8 | |
| 17 | Програма відзначення пам’ятних дат, ювілеїв та інших заходів Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 141,575 | |
| 18 | Програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Хорольської міської ради на 2023-2025 роки | 725,0 | 725,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 19 | Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами на 2023-2025 роки | 518,376 | 488,376 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  | |  | 10,0 |  |  | 296,9 | |
| 20 | Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи на території Хорольської міської територіальної громади на 2023-2025 роки | 1050,0 | 1050,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 21 | Програма правової освіти та безоплатної правової допомоги населенню Хорольської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 22 | Екологічна Програма охорони навколишнього середовища територіальної громади Хорольської міської ради на 2023-2025 роки | 2050,0 | 2050,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 62,472 | |
| 23 | Комплексна Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2025-2027 роки | 2551,0 | 517,0 | 1017,0 | 1017,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 24 | Програма з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаних із наданням медичної допомоги в комунальному некомерційному підприємстві «Хорольський центр первинної медико-санітарної допомоги» Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2024-2026 роки» | 500,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 200,0 | 200,0 |  |  | |
| 25 | Програма з реалізації молодіжної політики на 2025-2027 роки Хорольської міської ради | 78,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 26 | Програма інформатизації Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2024-2026 роки | 1120,0 | 860,0 | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 181,431 | |
| 27 | Комплексна Програма підтримки військовослужбовців, що брали (беруть) участь у захисті безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки | 19559,0 | 6390,0 | 6480,0 | 6490,0 | 199,0 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 3295,0 | |
| 28 | Програма ефективного використання земельних ресурсів Хорольської міської територіальної громади на період 2024-2026 років | 550,0 | 350,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 248,635 | |
| 29 | Програма відшкодування різниці між тарифом та економічно обґрунтованою вартістю послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, які надаються КП «Комунсервіс» в 2025 році | 4473,15 | 4473,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 1214,2 | |
| 30 | Програма фінансової підтримки органів державної влади Лубенського району на 2025 рік | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 400,0 | |
| 31 | Програма підтримки місцевого самоврядування на 2025 рік | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 200,0 | |
| 32 | Програма підтримки військових частин та інших військових формувань Збройних Сил України на 2025 рік | 6412,7 | 6412,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 3772,7 | |
| 33 | Програма покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу підрозділів Служби безпеки України на 2025 рік | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 500,0 | |
| 34 | Програма «Питна вода на території Хорольської міської територіальної громади на 2025-2027 роки» | 4280,0 | 3550,0 | 730,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 35 | Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Комунсервіс» на 2025 рік | 2241,482 | 2241,482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 2241,5 | |
| 36 | Програма «Поліцейський офіцер громади» на 2025-2027 роки | 575,0 | 223,0 | 167,0 | 185,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 37 | Програма з реалізації проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» на території Хорольської міської ради на 2025 рік | 314,24 | 314,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 242,371 | |
| 38 | Програма розвитку системи надання адміністративних послуг у Хорольській міській раді Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки | 2209,554 | 2209,554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 2114,954 | |
| 39 | Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Хорольської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 1345,0 | 485,0 | 530,0 | 330,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| ВСЬОГО: | | 304878,51 | 150488,012 | 71301,222 | 71007,896 | 509,1 | 0 | 0 | 11074,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 235,0 | 229,0 | 34,0 | 49400,619 | |

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету Галина КОЗЛОВА