І Н ФО Р М А Ц І Я

про дотримання правил  благоустрою , забезпечення чистоти й порядку на території   Хорольської міської територіальної громами 2024  р

Відповідно до програми  проведення двомісячника чистоти і благоустрою міста

відділом благоустрою КП «Комунсервіс» проведено ряд заходів.

Над  виконанням  програми  працювало  38 працівники відділу, 10 одиниць спеціалізованої та пристосованої  техніки.

Працівниками  благоустрою  на  протязі  місячника, як і на  протязі року, проводяться  роботи по прибиранню  вулиць  Миргородської, Небесної  Сотні, Незалежності,  1 Травня,  Михайла  Полонського,  Київської,  Кременчуцької,          Гоголя,  Шевченка  та  міського  скверу  на  загальній  площі  39466 кв.м.

Виконувались  роботи  по  очистці  водовідвідних  каналів  від  сміття та піску      по  вулицях  Небесної Сотні,  Київській,  Лагодинській,  Миргородській.

Постійно  проводиться  робота  по викошуванню  газонів  по  вулицях  міста та      на  території  міського скверу на загальній площі  412 тис.м.кв.  Для  проведення  цих робіт було задіяно    9  мотокос та 2 роторні коси.

Проведено побілку  бордюрнго каменю на території міста

В дільниці  благоустрою  працює 3 озеленювачі,  які  здійснюють  розбивку квітників,  посадку  квітів  та догляд за ними на території міста.  На вулицях міста, в парках і скверах  висаджено  50 штук розсади петунія    .

Постійно проводиться  вивезення  сміття  стихійних звалищ із узбіч   доріг.

В рамках  проведення  двомісячника чистоти і благоустрою міста ліквідовано

14 несанкціонованих звалищ побутового сміття. На місцях утворення стихійних звалищ, встановлені таблички з попередженням про заборону складування сміття та притягнення до відповідальності порушників.

Проведена робота  по вирубуванню порослі  та аварійних дерев на території закритого кладовища по вулиці Глибокодолинська та діючого кладовища по вул. Благовіщенська, також виконано кронування дерев по вул. Незалежності в кількості 32 шт.

Проведено розчистку від чагарнику та сухого листя на території скверу  в районі житлового масиву МКК

Директор                                                                                          Олександр ЛОЗЕНКО

І Н ФО Р М А Ц І Я

Про виконання  робіт  в рамках програми

«Проведення місячника чистоти і благоустрою міста»  2023  р

Відповідно до програми  проведення двомісячника чистоти і благоустрою міста

відділом благоустрою КП «Комунсервіс» проведено ряд заходів.

Над  виконанням  програми  працювало  38 працівники відділу, 10 одиниць спеціалізованої та пристосованої  техніки.

Працівниками  благоустрою  на  протязі  двомісячника, як і на  протязі року, проводяться  роботи по прибиранню  вулиць  Миргородської, Небесної  Сотні, Незалежності,  1 Травня,  Михайла  Полонського,  Київської,  Кременчуцької,          Гоголя,  Шевченка  та  міського  скверу  на  загальній  площі  39466 кв.м.

Виконувались  роботи  по  очистці  водовідвідних  каналів  від  сміття та піску      по  вулицях  Небесної Сотні,  Київській,  Лагодинській,  Миргородській.

Постійно  проводиться  робота  по викошуванню  газонів  по  вулицях  міста та      на  території  міського скверу на загальній площі  412 тис.м.кв.  Для  проведення  цих робіт було задіяно    9  мотокос та 2 роторні коси.

Проведено побілку  бордюрнго каменю на території міста

В дільниці  благоустрою  працює 3 озеленювачі,  які  здійснюють  розбивку квітників,  посадку  квітів  та догляд за ними на території міста.  На вулицях міста, в парках і скверах  висаджено  50 саджанців самшиту   .

За сприянням міського голови проведено  ямковий ремонт асфальтовим  покриттям  по вул.  Н.Сотні, Кременчуцька. Проведено капітальний ремонт під’їзної частини двох авсобусних зупинок по вул.. Н.Сотні .

Постійно проводиться  вивезення  сміття з обочин  доріг.

В рамках  проведення  двомісячника чистоти і благоустрою міста ліквідовано

14 несанкціонованих звалищ побутового сміття. На місцях утворення стихійних звалищ, встановлені таблички з попередженням про заборону складування сміття та притягнення до відповідальності порушників.

Здійснено  нанесення  пішохідної  розмітки  «Пішохідний перехід» на перехрестях  міста

Майстер благоустрою                                                                                                О.Б.Скубієнко

І Н ФО Р М А Ц І Я

Про виконання  робіт  в рамках програми

«Проведення двомісячника чистоти і благоустрою міста»  2020  р

Відповідно до програми  проведення двомісячника чистоти і благоустрою міста

відділом благоустрою КП «Комунсервіс» проведено ряд заходів.

Над  виконанням  програми  працювало  34 працівники відділу, 10 одиниць спеціалізованої та пристосованої  техніки.

Працівниками  благоустрою  на  протязі  двомісячника, як і на  протязі року, проводяться  роботи по прибиранню  вулиць  Миргородської, Небесної  Сотні, Незалежності,  1 Травня,  Михайла  Полонського,  Київської,  Кременчуцької,          Гоголя,  Шевченка  та  міського  скверу  на  загальній  площі  39466 кв.м.

Виконувались  роботи  по  очистці  водовідвідних  каналів  від  сміття та піску      по  вулицях  Небесної Сотні,  Київській,  Лагодинській,  Миргородській.

Постійно  проводиться  робота  по викошуванню  газонів  по  вулицях  міста та      на  території  міського скверу на загальній площі  412 тис.м.кв.  Для  проведення  цих робіт було задіяно    вісім  мотокос та одна роторна коса.

Проведено побілку  бордюрнго каменю на території міста

Постійно  проводиться  робота по  кронуванню  дерев,  видаленню  аварійних  гілок,  які заважали  проходу пішоходів та проїзду автотранспорту, вирубці парослей.

В дільниці  благоустрою  працює 2 озеленювачі,  які  здійснюють  розбивку квітників,  посадку  квітів  та догляд за ними на території міста.  На вулицях міста, в парках і скверах  висаджено  189 садженців, в тім числі дерево карагани, ялівцю скельного, клен, бузина, туя, ялина , сакура, магонія  .

За сприянням міського голови проведено висипка (асфальтовим зрізом) та його вкатування по вул. Піски, Берегова . Проводиться  вивезення  сміття з обочин  доріг.

Постійно  проводиться  перевірка  стану  вуличного  освітлення,  ремонт  та     заміна  ліхтарів. Встановлено додатково  8 ліхтарів :  по вулицях Кошового, Вокзальна, Залізнична, Шевченка, Лабівка  , Незалежності .

В рамках  проведення  двомісячника чистоти і благоустрою міста ліквідовано

14 несанкціонованих звалищ побутового сміття. На місцях утворення стихійних звалищ, встановлені таблички з попередженням про заборону складування сміття та притягнення до відповідальності порушників.

Відремонтовано  пошкоджені  6 лавочки та пофарбовано 24 шт..

Проведено  ремонт  всіх пам’ятників,  впорядковано  братські могили та місця поховання воїнів.

На міському кладовищі по вулиці Благовіщенська  виконано заміну віконних та дверних блоків  в приміщенні сторожки  цвинтаря

Здійснено  нанесення  пішохідної  розмітки  «Пішохідний перехід» на перехресті вул.  1 Травня -  Незалежності та встановлено дорожні знаки  «Пішохідний перехід» .

До кінця травня плануємо виконати роботи по нанесенню дорожньої розмітки «Пішохідний перехід» на всих перехрестях міста для виконання даних видів робіт було придбано 350 кг спец фарби.

Вик. Скубієнко О.Б.

І Н ФО Р М А Ц І Я

Про виконання  робіт  в рамках програми

«Проведення двомісячника чистоти і благоустрою міста»  2019  р

Відповідно до програми  проведення двомісячника чистоти і благоустрою міста

відділом благоустрою КП «Комунсервіс» проведено ряд заходів.

Над  виконанням  програми  працювало  33 працівники відділу, 10 одиниць спеціалізованої та пристосованої  техніки.

Працівниками  благоустрою  на  протязі  двомісячника, як і на  протязі року, проводяться  роботи по прибиранню  вулиць  Миргородської, Небесної  Сотні, Незалежності,  1 Травня,  Михайла  Полонського,  Київської,  Кременчуцької,          Гоголя,  Шевченка  та  міського  скверу  на  загальній  площі  39466 кв.м.

Виконувались  роботи  по  очистці  водовідвідних  каналів  від  сміття та піску      по  вулицях  Небесної Сотні,  Київській,  Лагодинській,  Миргородській.

Постійно  проводиться  робота  по викошуванню  газонів  по  вулицях  міста та      на  території  міського скверу на загальній площі  412 тис.м.кв.  Для  проведення  цих робіт було задіяно    шість  мотокіс та одна роторна коса.   Додатково  придбано  ще          2  мотокоси  безпосередньо  для  викошування  кладовищ.

В центральній частині міста по вулицях  Небесної сотні, Воскресінська, 1 травня встановлено  644 штуки бордюр.

Придбано  4  тонни   вапна  для  побілки  бордюр, огорож ,дерев.

Постійно  проводиться  робота по  кронуванню  дерев,  видаленню  аварійних  гілок,  які заважали  проходу пішоходів та проїзду автотранспорту, вирубці парослей.

На вулицях міста, в парках і скверах  висаджено  123 садженці, в тім числі дерево карагани, ялівцю скельного, ясеня, ялівцю китайського, та 400 шт.кущів самшиту.

За сприянна міського голови проведено грейдерування  вулиць  Київська та Небесної Сотні,Вокзальна. Проводиться  вивезення  сміття з обочин  доріг.

Постійно  проводиться  перевірка  стану  віличного  освітлення,  ремонт  та     заміна  фонарів. Встановлено  10 фонарів:  по вулицях Захоролля -1, Хорольська -1, Миргородська (автостанція №2) - 3,Миргородська (щітковий цех) – 1, Кирстівка – 1,І.Франка - 1, Леуцького - 2.

В рамках  проведення  двомісячника чистоти і благоустрою міста ліквідовано

14 несанкціонованих звалищ побутового сміття.

Відремонтовано  пошкоджені  4 лавочки та 2 урни.

Проведено  ремонт  всіх пам’ятників,  впорядковано  братські могили та місця поховання воїнів.

В дільниці  благоустрою  працює 2 озеленювачі,  які  здійснюють  розбивку квітників,  посадку  квітів  та догляд за ними на території міста.  На клумбах по           вулицях  1 Травня,  Небесної Сотні,  Незалежності  висаджено 110  кущів  троянд  та багато  інших  видів  квітів.

Здійснено  нанесення  пішохідної  розмітки  «Пішохідний перехід» по  вулицях Небесної  Сотні, Михайла Полонського,  Миргородській,  Шевченка, 1 Травня, Незалежності,Вокзальній, Молодіжній,Лагодинська,Гоголя,Воскресінській.

Вик. Скубієнко О.Б.