ЗВІТ

про виконання програми «Організація благоустрою

населених пунктів» комунальним підприємством

«Комунсервіс» Хорольської міської ради

Лубенського району Полтавської області

за   9 місяців   2024  року

На виконання Програми «Покращення благоустрою міста » на 2021-2024 роки  відділ благоустрою, який є структурним підрозділом комунального  підприємства «Комунсервіс», здійснює роботи по благоустрою   та санітарній очистці міста Хорол.

На  9 місяців 2024 року на заходи по благоустрою міста було заплановано   9 млн. 549 тис.600 грн. (дев’ять  мільйонів двісті сорок  дев’ять тисяч шістсот  грн.)  коштів  місцевого бюджету.

Станом на 30.09.2024 року  кошторис   виконано майже на 97.0% - використано    9 млн. 257 тис. 917 грн.56 коп., (дев’ять   мільйонів  двісті п’ятдесят сім  тисяч дев’ятсот сімнадцять грн.56 коп.) в т.ч :

- Оплата праці  з нарахуванням – 7 млн. 332 тис. 779 грн.23 коп.). Призначені на звітний період кошти не використані повністю з наступних причин:,чотири  працівники мобілізовані на службу в ЗСУ із збереженням посад; деякі працівники були тимчасово непрацездатними  і їм  було надано  лікарняні листи, по яких виплати проведено за рахунок коштів пенсійного  фонду; деякі працівники брали відпустки за згодою адміністрації  без збереження заробітної плати.

- Предмети і матеріали -  1 млн. 636 тис. 648 грн.75 коп

- матеріали – 321 тис. гривень; (господарські товари і матеріали для благоустрою міста та обслуговування системи електропостачання, фарба для розмітки пішохідних переходів,  деталі та інструменти та інше )

- паливо мастильні матеріали –1 млн.304 тис 181,00 тис. гривень; (дизельне пальне, бензин А-95, газ скраплений )

- мастила та технічні оливи – 105 тис.920  грн.

- запасні частини до автотранспортних засобів – 175 тис. 383 гривень;

Призначені кошти використано  повністю

Вартість електроенергії (вуличне освітлення) – 118 тис. 652 грн.58 коп.

Призначені кошти використано не повністю, так як було додатково виділено фінансування в травні 2024 року для використання коштів помісячно до кінця фінансового року по факту використання електроенергії.

- Інші послуги – 170 тис. гривень. (послуги з поточного ремонту автотранспортних засобів,  послуги автовишки , послуги з технічного огляду та випробування електроустановок вуличного освітлення, проведення передрейсового медичного огляду водіїв, планового медичного огляду працівників благоустрою, технічний огляд та страхування автотранспорту та інше).

Призначені кошти використано майже повністю.

- Послуги з навчання по охороні праці, техніці безпеки не використовувались. Тимчасово на виконання рекомендацій казначейської служби оплата за навчання не проводиться. Витрати будуть здійснені в наступні періоди фінансового року.

На проведенні робіт з благоустрою міста в звітному періоді   2024  року працювало 36 працівників підприємства (прибиральники території, робітники, прибиральники кладовищ, приймальник побутових відходів, озеленювачі, трактористи, водії, слюсар-електрик, слюсар-ремонтник, електрогазозварник),    10 одиниць спеціалізованої та пристосованої техніки.

Протягом весняного  періоду   проводилось  кронування дерев по вулицях міста  та  ліквідація осередків  аварійних дерев. Здійснено значний об’єм робіт по випилюванню та викорчовуванню чагарників на центральному кладовищі  та кладовищі в районі вул.Глибокодолинська

В весняно-літній період активізувався масовий покіс бур’янів; проведено ремонт дитячих майданчиків, фарбування урн та лавочок в парку; брали участь в обладнанні Алеї Слави, її озеленення та постійний догляд за наведенням порядку  та поливу; висаджено розсаду квітів на клумби та постійний догляд за ними .

До початку навчального року проведено відновлення пішохідних переходів поблизу навчальних закладів та в інших місцях.

Для виконання цього виду робіт залучалось  9 робітників благоустрою,  3 озеленювачі, автомобілі  САЗ, трактори МТЗ з причепами, 6 бензопил,        2 висоторізи. В липні-серпні поточного року до лав ЗСУ мобілізовано            4 робітники відділу благоустрою.

Працівниками підприємства ( 10 прибиральників території) постійно  проводилася робота по прибиранню вулиць Миргородська, Небесної Сотні, Незалежності, 1 Травня, Михайла Полонського, Київська, Кременчуцька, Гоголя, Шевченка, території пам’ятників, Алеї Слави   та міського скверу. Прибиранням території охоплено райони молокозаводу та залізничної станції.  Протягом звітного періоду  вивозилися  несанкціоновані  звалища  по вулицях міста, кількість яких постійно збільшується у весняно-літній  період.  Постійно проводяться роботи по упорядкуванню міського звалища.

В зимовий період ( початок  року) проводились роботи по розгортанню снігу . Здійснювалось  посипання доріг, перехресть вулиць та тротуарів. Такі роботи проводились як за допомогою техніки, так і фізично робітниками.

В звітному періоді використано для посипання доріг та тротуарів  64 т   піщано-соляної суміші.

На звітну дату сіль та пісок для виготовлення піщано-сольової суміші закуплені не були через відсутність коштів.

Довжина ліній вуличного освітлення по місту  50521 м.  Для забезпечення освітлення міста задіяні  1677 опор на яких встановлено  638 ліхтарів.

Постійно  проводилися  огляди  мереж  вуличного  освітлення, здійснювалась заміна ламп освітлення, які вийшли з ладу, на нові. Проведено роботи по ремонту світлофора . В літній період після проведення поточного ремонту відновлено роботу фонтану.

Середньооблікова чисельність штатних працівників відділу благоустрою у звітному періоді становить  56,25 штатних одиниці.  Зміна загальної  чисельності  штатного розпису  протягом звітного періоду   2024 року  відбувались за рахунок виведення із штатного розпису відділу водія автомобіля ТВГ та введення 0,5 посади головного інженера.   На звітну дату зайнято 50,25 одиниць:  тимчасово вивільнені  посади робітників,  призваних до лав ЗСУ.

На звітну дату обліковується  дебіторська заборгованість по бюджетних коштах : не здійснено оплату рахунку за навчання з охорони праці (платежі 3-ї черги оплати). Кредиторська заборгованість відсутня.

Директор                                     Олександр  ЛОЗЕНКО

Виконавець

Потерайло А.О.

0506172229